**Sprint 5 Plan: Quản lí quyền**

**Sprint Goal:** Hoàn thành việc phát triển các tính năng quản lý quyền truy cập cho tài khoản.

**Thời gian**: 25/10/2024 - 02/11/2024

**Các công việc:**

**Thêm quyền account (Khôi – 7 ngày): #15**

* Phân tích và thiết kế giao diện người dùng cho việc thêm quyền.
* Xây dựng API và logic xử lý việc thêm quyền.
* Viết unit test và integration test.
* Kiểm thử và sửa lỗi.

**Xóa quyền account (Hưng – 7 ngày): #16**

* Phân tích và thiết kế giao diện người dùng cho việc xóa quyền.
* Xây dựng API và logic xử lý việc xóa quyền.
* Viết unit test và integration test.
* Kiểm thử và sửa lỗi.

**Sửa thông tin quyền account (Bình – 7 ngày): #17**

* Phân tích và thiết kế giao diện người dùng cho việc sửa quyền.
* Xây dựng API và logic xử lý việc sửa quyền.
* Viết unit test và integration test.
* Kiểm thử và sửa lỗi.