**Sprint 6 Plan: Quản lí tài khoản và Login/Logout**

**Sprint Goal:** Hoàn thành các chức năng cơ bản liên quan đến quản lý tài khoản người dùng, bao gồm thêm, xóa, sửa tài khoản và chức năng đăng nhập/đăng xuất.

**Thời gian**: 1/11/2024 - 7/11/2024

**Các công việc:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chức năng | Mô tả | Người thực hiện | Ước lượng thời gian (giờ) |
| 1 | Thêm tài khoản | Cho phép người dùng tạo tài khoản mới. Bao gồm các trường thông tin cơ bản như tên đăng nhập, mật khẩu, email... | Duy | 4 |
| 2 | Xóa tài khoản | Cho phép người dùng xóa tài khoản của mình. Cần có xác nhận trước khi xóa. | Bình | 2 |
| 3 | Sửa thông tin tài khoản | Cho phép người dùng cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại... | Hưng | 2 |
| 4 | Login/Logout | Cho phép người dùng đăng nhập và đăng xuất khỏi hệ thống. | Khôi | 4 |